Szemes kávé  
Projekt

2025.02.25.

Áttekintés

1. Projekt célja

Az projekt célja egy korszerű, felhasználóbarát weboldal létrehozása. Az élvonalbeli technológiákat tartalmaz, mint a HTML5, CSS3 nyelv.

1. Megvalósítási terv
2. **Kezdeti elemzés és tervezés**:
   * Technikai és felhasználói szempontból történő átgondolása.
   * A dizájn és a funkciók követelményeinek meghatározása.
   * Drótváz készítése.
3. **Dizájn és arculati elemek kialakítása**:
   * Reszponzív vizuális tervek elkészítése.
   * A színpaletta és betűtípusok kiválasztása a kávézó arculatának megfelelően.
4. **Fejlesztési munkák**:
   * HTML5 és CSS3 használatával az oldal alapstruktúrájának kialakítása.
5. **Tesztelés és hibajavítás**:
   * A weboldal funkcionális és vizuális tesztelése különböző eszközökön és böngészőkben és a talált hibák javítása.
6. **Tartalom feltöltése és véglegesítés**:
   * Github és a vercel.app segítségével a keresőmotorokban való megtekintése a jobb láthatóság érdekében.
7. Érintett felek

Projekt menedzser: Tóth Roland

Webfejlesztő: Tóth Roland

Megrendelő: Czuforné Klesszó Éva

A projekt Naplózása

|  |  |
| --- | --- |
| Tevékenység | Dátum |
| Projekt megkezdése | 2025.01.28 |
| Drótváz feltöltése | 2025.02.11 |
| Drótváz bemutatása | 2025.02.19 |
| Weboldal fejlesztése | 2025.02.20 |
| Weboldal tovább fejlesztése | 2025.02.23 |
| Weboldal utolsó tétel hozzáadása | 2025.02.24 |
| Dokumentáció befejezése | 2025.02.25 |